**Отчет инвестиционного уполномоченного Чановского района Новосибирской области**

за 2021 год

1. **Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | | **Период реализации проекта** | | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | | **Объем инвестиций, млн. рублей** | | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | | | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | | | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО «Карачинский источник, ООО Санаторий «Озеро | | Строительство автомобильной дороги к заводу ООО«Карачинский источник» | | Дорожное хозяйство, | | 2021 | | Чановский р-н, Озеро Карачи | Ведется строительство | | 100 | | 0 | 37 | | Развитие «Озерного кластера Озеро Карачи» |
| ОАО РЖД | | Строительство технического здания к Вокзалу Тебисс | | Общественные услуги (ж/д транспорт, перевозки) | | 2022 | | Чановский р-н, п. Тебисс | Ведется строительство | | 30 | | 25 | 25 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Озеро Карачинского с/с Чановского района | | Линия электропередач и КТП (строительство) | | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2021 | | Чановский р-н, р.п. Чаны, п. Озеро – Карачи | Выполнена ПСД | | 64 | | 0 | 2,6 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района Новосибирской области | | Детский сад на 100 мест | | Общественные услуги (образование, культура) | | 2021 | | Чановский р-н, р.п. Чаны | Ведется строительство | | 147,1 | | 0 | 53 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО | | Асфальтированная дорога Чаны – Блюдчанское- Таган | | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2021 | | Чановский р-н, с.с. Блюдчанский | н/д | | н/д | |  |  | | ГП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО» |
| Администрация Чановского района | | Физкультурно- оздоровительный спортивный комплекс (ФОСК) | | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | | 2021 | | Чановский р-н, р.п. Чаны | Ведутся работы по подготовке площадки | | 27,41 | | 24,4 | 24,4 | | ДЦП «Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области» |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО | | Автомобильная дороги Чаны-Погорелка Н-2904 от ж/д переезда п.Озеро-Карачи до въезда в к.п.Озеро Карачи (реконструкции) | | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2021 | | Чановский р-н, р.п. Чаны | Разработана ПСД | | 400 | | 0 | 0 | | ГП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципавльного и местного значения в НСО» |
| ООО Карьер Котовский | | Открытее песчаного карьера | | Общественные услуги | | 2022 | | Чановский р-н, Тебисский сельсовет | Ведется  добыча песка | | 50,0 | | 5 | 31 | | Создание рабочих мест 10 |
| Министерство здравоохранения НСО | | Строительство ФАПа в с. Аул Кошкуль | | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | | 2021 | | Чановский р-н, Новопреображенский с/с | Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | | 12,83 | | 12,83 | 12,83 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Министерство здравоохранения НСО | | Строительство ФАПа в д.Таган | | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | | 2021 | | Чановский р-н, Таганский с\с | Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | | 14,4 | | 14,4 | 14,4 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района | | Строительство парка в р.п. Чаны | | Общественные услуги | | 2022 | | Чановский р-н, р.п. Чаны | Ведется строительство | | 13,9 | | 5 | 11,2 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| ГК «Горкунов» | | ООО «Совхоз Тебисский» | | АПК | | 2021 | | Чановский район, Тебисский с/с | Закупка техники, подготовка к посевной | | 60 | | 59,3 | 59,3 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| ГК «Горкунов» | | ООО «Совхоз Блюдчанский» | | АПК | | 2021 | | Чановский район, Блюдчанский с/с | Закупка техники, подготовка к посевной | | 100 | | 74,6 | 74,6 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| АО «Новосибирскавтодор» | | Строительство взлётной полосы | | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | | 2022 | | Чановский район | Ведется строительство объезда автомобильной дороги  Р-254 | | 2500 | | 500 | 900 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| ООО «Тебисское» | | Добыча и розлив минеральной воды | | Общественные услуги | | 2021 | | Чановский район, с. Тебисское | Проведены торги по заключению договоров аренды на земельные участки | | 11 | | 0 | 0 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| **Итого:** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Министерство культуры Новосибирской области, администрация Чановского района, администрация Озеро- Карачинского сельсовета | Культурно-досуговый комплекс | | Общественные услуги (образование, культура) | | 2021-2023 | | Чановский р-н, к.п. Озеро Карачи | | Разработана ПСД | 268,76 | | | 0 | 0 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района | Школа на 550 мест | | Общественные услуги (образование, культура) | | 2021-2022 | | Чановский р-н, р.п. Чаны | | Проектирование | 275,97 | | | 0 | 0 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района | Сельский дом культуры | | Общественные услуги (образование, культура) | | н/д | | Чановский р-н, Погорельский сельсовет, п. Межгривный | | н/д | н/д | | |  |  | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района | Сельский дом культуры | | Общественные услуги (образование, культура) | | н/д | | Чановский р-н, аул Тебисс | | н/д | н/д | | |  |  | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района | Строительство водопровода | | Общественные услуги (ЖКХ) | | н/д | | Чановский р-н, д. Старая Преображенка | | н/д | н/д | | |  |  | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа в д. Межгривное | | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | | 2022 | | Чановский р-н, д. Межгривное | | Проектирование | 11,6 | | | 0 | 0 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа в д.Юрки | | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | | 2022 | | Чановский р-н, д. Юрки | | Проектирование | 12,1 | | | 0 | 0 | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |
| Администрация Чановского района | Строительство нового водопровода из к.п. Озеро- Карачи до р.п. Чаны протяженностью 15 км | | Общественные услуги (ЖКХ) | | 2021 | | Чановский р-н, р.п. Чаны, п. Озеро – Карачи | | н/д | н/д | | |  |  | | Создание благоприятных условий для проживания для жителей Чановского района |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
|  |  |  |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ГК «Горкунов» | 10.03.2021 | Развитие сельского хозяйства на территории Чановского района | Проводятся торги по заключению договоров аренды на земельные участки | Переговоры проведены | Ведётся закупка техники, оборудования, подготовка к посевной |
| 2 | ГК «Горкунов» | 10.03.2021 | Развитие сельского хозяйства на территории Чановского района | Проводятся торги по заключению договоров аренды на земельные участки | Переговоры проведены | Ведётся закупка техники, оборудования, подготовка к посевной |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | **Инвестиции** |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.chany.nso.ru/page/3518 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Советская, каб. № 21, тел/факс (8383 67) 21 161, E– mail:chanadm1n@mail.ru |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **нет** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **нет** |
| Темы сообщений / публикаций | **нет** |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **0** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **1** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | **«Инвестиционные площадки на территории Чановского района»** |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **-** |
| Темы публикации | **-** |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **-** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Инвестиционный уполномоченный

Чановского района Новосибирской области В.П.Сайц