Утверждена постановлением администрации Чановского района Новосибирской области от

от 31.01.2025 № 100-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области» на 2025 - 2027 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области» на 2025 - 2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области» на 2025 - 2027 годы |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и Муниципальных программ формирования современной городской среды»  Программа «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.  Устав Чановского района Новосибирской области; |
| Заказчик Программы | Администрация Чановского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Чановского района Новосибирской области |
| Цель Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области  - повышение уровня внешнего благоустройства санитарного содержания населенных пунктов рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов реконструкции систем наружного освещения населенных пунктов;  -развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения, выявление по итогам проведения общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству. |
| Задачи Программы | -повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования  -повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. площадей и т.д.);  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  -совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Чановского района Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 27 764 848,5 руб. общий объём финансирования муниципальной программы составит:  2025 год – 9 127 171,72 руб.  Из них ОБ – 9 035 900,0 , МБ – 91 271,72  2026 год – 9 247 575,76 руб.  Из них ОБ – 9 155 100,0 , МБ – 92 475,76  2027 год – 9 390 101,01  Из них ОБ – 9 296 200,0 МБ – 93 901,01  Источник финансирования средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета.  Суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Единое управление комплексным благоустройством рабочего поселка Чаны  - Определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов рабочего поселка Чаны  -увеличение количество благоустроенных дворовых территорий, многоквартирных домов; создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории населенных пунктов рабочего поселка Чаны;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; совершенствование эстетического состояния территории; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; благоустроенность населенных пунктов поселения;  - Реализация муниципальным образованием программы формирования современной городской среды |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Чановского района Новосибирской области |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, сущность решаемых программой проблем

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние как общественных территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и других территорий муниципального образования. Проблема благоустройства является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных территорий рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области.

1) На территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области расположено 2446 домовладений. Доля многоквартирных домов составляет 89 единиц.

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 10 %.

Понятия и термины, используемые в Программе:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория — наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области, функционально предназначенные для организации отдыха граждан и проведения массовых мероприятий, в том числе, площади, улицы, пешеходные зоны; минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек) (далее минимальный перечень работ по благоустройству).

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее — дополнительный перечень работ по благоустройству).

Трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица) понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве выполнения работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки.

Финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству — обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство»

3. Цели и задачи программы

Муниципальная политика в сфере благоустройства должна обеспечивать формирование комфортной среды поселения, стимулирование градостроительной деятельности, отвечающей современным требованиям архитектурно-общественной организации и мировым экологическим стандартам, задачам улучшения состояния окружающей среды, включая обеспечение полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, мест пребывания детей с родителями, повышение безопасности граждан и снижение вандализма, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области.

Задача: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации уличного освещения, обустройства зон отдыха, озеленения, приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство дворовых территорий;

- обновление элементов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

количество благоустроенных дворовых территорий, многоквартирных домов в рамках подпрограммы; доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы от общего количества дворовых территорий; площадь благоустроенных общественных пространств; доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов• доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий определяются в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении I правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства хозяйства РФ от 18.03.2019 № 162/пр ««Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и является приложением № I Программы.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Чановского района Новосибирской области.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2025- 2027 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 – 2027 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий общественных территорий с учетом мнения граждан.

З. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Общий результат реализации программы - улучшение содержания объемов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика рабочею поселка Чаны Чановского района Новосибирской области путем достижения следующих показателей:

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечил комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей поселка, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

- обеспечение комфортности проживания жителей поселения;

Оценка вклада рабочего поселка будет производится путем регулярной оценки эффективности реализации настоящей Программы с возможностью осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств, прозрачностью всех операций; результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на благоустройство рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2025-2027 годы:

Финансирование программы осуществляется в объеме: 27 764 848,5 руб.,

в том числе 2025 год – 9 127 171,72 руб.

Из них ОБ – 9  035 900,0 , МБ – 91 271,72

2026 год – 9 247 575,76 руб.

Из них ОБ – 9 155 100,0 , МБ – 92 475,76

2027 год – 9 390 101,01

Из них ОБ – 9 296 200,0 , МБ – 93 901,01

Источник финансирования — средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета.

Суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

4. Сроки реализации программы

Реализация Программы предусмотрена на 2025-2027 годы без выделения этапов.

5. Технико-экономическое обоснование программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов администрации Чановского района, муниципальных образований Чановского района. Информационная поддержка будет осуществляться с использованием официального сайта администрации Чановского района Новосибирской области, средств массовой информации.

6. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из: минимального перечня работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий; - установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению па дворовой территории); дополнительного перечня работ по благоустройству:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее дополнительный перечень работ по благоустройству).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Чановского района Новосибирской области.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

- организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

- планируют деятельность по реализации Программы- реализуют мероприятия в рамках Программы,

При выполнении работ из минимального или дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованные лица обеспечивают трудовое/финансовое участие в размере не менее 5% о от сметной стоимости работ (не является обязательным условием).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

В случае, если заинтересованными лицами будет выбрано финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией Чановского района Новосибирской области в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области.

Денежные средства вносятся собственниками многоквартирных домов на лицевой счет в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежи благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой. Денежные средства вносятся до начала работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с Соглашением.

Информацию о поступивших (поступающих) денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, администрация Чановского района Новосибирской области размещает на своем официальном сайте в течении 5 рабочих дней.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Администрация Чановского района Новосибирской области осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о мероприятиях Программы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за реализацией Программы администрация размещает на своем официальном сайте в сети Интернет текст утвержденной Программы, отчеты о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий.

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий Программы в полном объеме и достижения цели Программы.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству;

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками),

- повышение уровня комфортности проживания жителей поселения за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения.

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

Приложение №1

К муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории рабочего

поселка Чаны Чановского района Новосибирской

области» на 2025-2027 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий , руб. | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2025 год | | | | | | | | |
| 1. | Ул.Ленина 65(а,в,г) | Дворовая территория ул. Ленина 65 А,В,Г |  |  | 5 401 548,81 | 0 | 5 346 987,71 | 54 561,1 |
| 2026 год | | | | | | | | |
| 2. | Ул.Ленина 65(а,в,г) | Дворовая территория ул. Ленина 65 А,В,Г |  |  | 9 247 575,76 | 0 | 9 155 100 | 92 475,76 |
| 2027 год | | | | | | | | |
| 3. | Ул.Ленина 65(а,в,г) | Дворовая территория ул. Ленина 65 А,В,Г |  |  | 8 903 932,34 | 0 | 8 813 993,63 | 89 938,71 |

Приложение 2

К муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории рабочего

поселка Чаны Чановского района Новосибирской

области» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм | Численность проживающих собсвенников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий , руб. | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2025 год | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественного пространства парк семейный "Согласие", р.п. Чаны | Общественное пространство «Семейный парк» Согласие» |  |  | 3 725 622,91 | 0 | 3 687 990,36 | 37 632,55 |
| 2026 год | | | | | | | | |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год | | | | | | | | |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

К муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории рабочего

поселка Чаны Чановского района Новосибирской

области» на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1. Задача – Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие 1.1:   Разработка и утверждение правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России | Администрация Чановского района | 29.03.2024 | 13.12.2024 | Правила благоустройства территории рабочего поселка Чаны | Вовлечение граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству |  |
| 1. Основное мероприятие 1.2:   Разработка и утверждение муниципальной программы «формирование комфортной городской среды на 2025-2027 годы | Администрация Чановского района | 01.03.2025 | 01.06.2025 | Программа «Формирование комфортной городской среды на 2025-2027 годы» |  |  |
| 2. Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области | | | | | | |
| 2.1. Благоустройство Дворовых территорий | Администрация Чановского района | 2025 | 2027 | Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Чаны | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Чаны | Количество благоустроенных территорий |
| 3. Задача: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области | | | | | | |
| 3.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация Чановского района | 2025 | 2027 | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования рабочего поселка Чаны | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |